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I.	Kernkompetenz des Lernfelds
„Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, selbstständig und eigenverantwortlich ein branchenbezogenes Projekt von der Projektidee bis zur Projektauswertung zu realisieren.“

II.	Struktur des Lernfelds

	Lernsituation (LS)
	Titel der Lernsituation
	Mindestinhalte laut Bildungsplan
	Querverweise

	LS01
	Branchenbezogenes Projekt planen
	Struktur, Gestaltung, systematische Durchführung, Hilfsmittel,
Kreativitätstechniken, Projektzielblatt, Projektantrag, Projektauftrag, Projektstrukturplan, Projektablaufplan, Terminpläne, Kapazitätspläne, Qualitätspläne, Teamregeln
	Basis für LS02

	LS02
	Branchenbezogenes Projekt durchführen
	Sitzungsprotokolle, Statusberichte, Abweichungsanalysen, Präsentationen 
	Basis für LS03

	LS03
	Branchenbezogenes Projekt auswerten
	Feedbackbogen, Soll-Ist-Vergleich, Abschlussbericht
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