## Slide 1: TGI BPE 5: Projektmanagement
Anwendungsbeispiel

## Slide 2: BPE 5: Einbettung in den Bildungsplan
Profilfach (oben), Informatik (unten)

## Slide 3: BPE 5: Projektmanagement - Hintergrund
»As long as there were no machines, programming was no problem at all; when we had a few weak computers, programming became a mild problem, and now that we have gigantic computers, programming has become an equally gigantic problem.« (E. Dijkstra)
[ Übersetzung: »Als es noch keine Maschinen gab, war Programmierung überhaupt kein Problem; als wir ein paar schwache Computer hatten, wurde die Programmierung zu einem kleinen Problem, und nun, da wir gigantische Computer haben, ist die Programmierung zu einem ebenso gigantischen Problem geworden.«]
Mit Focus auf die Softwareentwicklung: (aus ACM Turing Lecture 1972, The Humble Programmer, Edsger W. Dijkstra)

## Slide 4: BPE 5: Projektmanagement - Begriff
DIN ISO 21500:2016-02 (Leitlinien Projektmanagement) Definition Projekt „Ein Projekt besteht aus einer einzigartigen Gruppe von Prozessen, die auf eine Zielsetzung ausgerichtete, koordinierte und gesteuerte Vorgänge mit Beginn- und Fertigstellungsterminen umfassen.“
DIN 69901-5:2009-01: „Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie zum Beispiel
  Zielvorgabe,
  zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen,
  Projektspezifische Organisation.“
PMBOK® Guide, 6th Edition, 2017 „A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.“

## Slide 5: BPE 5: Projektmanagement - Hintergrund
Wege und Verfahren/Methoden, ein Projekt zu ‚managen‘, gibt es viele.
Immer größer werdende Vorhaben haben zu immer neuen Verfahren geführt, mit denen die Prozesse zum vordefinierten Ziel geführt werden sollten.
Hier soll es um Projekte im Bereich der Informationstechnik im Speziellen gehen.
Zunächst verschaffen wir uns eine kleine Übersicht über gängige Verfahren, um den SuS eine Einordnung und ggfs. eine sinnvolle Auswahl zur Organisation eines eigenen Projekts in die Hand zu geben.

## Slide 6: BPE 5: Projektmanagement - Hintergrund
Jedes Projekt enthält
  Eine Definition / Planung
  Die Durchführung / Umsetzung
  Eine Abnahme / Tests
  Die Revision / Retrospektive
Die Abstimmung der Details auf dem Weg zu dem richtigen Ergebnis könnte man als Projektmanagement bezeichnen

## Slide 7: BPE 5: Projektmanagement - Warum
je später Änderungen desto teurer ( leider viele prominente Beispiele aus dem öffentlichen Bereich)
Wo ist das Problem?

## Slide 8: BPE 5: Projektmanagement - Hintergrund
Mit Blick auf Softwareprojekte wurden im Laufe verschiedenste Modelle entwickelt
Angefangen hat es mit Phasenmodellen, die zunehmend verfeinert wurden
Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick

## Slide 9: BPE 5: Projektmanagement - Wasserfall
Das Wasserfall - Modell
  Gilt als Veteran der Prozessmodelle
  Streng aufeinanderfolgende Stufen
  Rekursionen zwischen aufeinander folgenden Stufen sind vorgesehen

## Slide 10: BPE 5: Projektmanagement - Sonstige
Weitere Beispiele für Modelle
  Das V - Modell
    In den 90er Jahren aus dem Wasserfallmodell entwickelt, laufend fortgepflegt und mit dem Zusatz XT (extreme Tailoring) um agile Verfahren erweitert. Das „V“ entsteht durch die Gegenüberstellung der Entwicklungsphasen zu den korrespondierenden Qualitätssicherungsphasen.
    „Das V-Modell XT ist in der Industrie ein weitverbreitetes Vorgehensmodell und gilt sogar für IT-Projekte der Bundesbehörden als offizieller Standard. Bei den meisten Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber für neue Softwareprojekte ist die Anwendung des V-Modells sogar verpflichtend und spielt daher insbesondere in Unternehmen, die Software für Behörden und Ministerien entwickeln, eine große Rolle.“(https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/v-modell/)
  Der Rational Unified Process (RUP, neu: Open Unified Process)
    “The Rational Unified Process® is a Software Engineering Process. It provides a disciplined approach to assigning tasks and responsibilities within a development organization. Its goal is to ensure the production of high-quality software that meets the needs of its end-users, within a predictable schedule and budget” (aus: Rational Unified Process, Best Practisees for Software Development Teams, Rational Software White Paper, TP026B, Rev. 11/01, IBM.com)

## Slide 11: BPE 5: Projektmanagement – Agiles Vorgehen
Agile Verfahren  agiles Vorgehen
  Scrum
  eXtreme Programming (XP)
  Kanban
Sie sind Antworten auf schwergewichtige und aufwändige Modelle (V-Modell oder RUP)
Agile Software-Entwicklung stellt
  Team-Mitglieder und Zusammenarbeit über Prozesse und Werkzeuge,
  funktionierende Software über umfangreiche Dokumentation,
  Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber über vertragliche Vereinbarungen
  Eingehen auf Veränderungen über Festhalten am Plan.

## Slide 12: BPE 5: Scrum: ein agiles Verfahren
Scrum (Gedränge) wird als Framework zum Projektmanagement bezeichnet
Das Team (Scrum eignet sich nicht für Ein- oder Zwei-Personen-Projekte) setzt sich aus
  dem Project-Owner
  dem Scrum-Master und
  dem eigentlichen Team zusammen
Oft werden Teams der Größe 6 bis 7 Personen als maximale Größe genannt. Aus der Praxis heraus mindestens 3 (plus PO und SM) Personen.
Scrum eignet sich am besten für In-House-Projekte (nicht für Dienstleistungen)
Große Projekte können auch als Scrum-of-Scrums organisiert werden

## Slide 13: BPE 5: Scrum: das Team
Zu den Rollen
  der Project-Owner
    Hat den Hut auf, formuliert das Ziel und damit das Produkt sowie seine Eigenschaften
    Trifft Entscheidungen.
    Muss eine klare Vorstellung von dem Produkt haben (nicht nur von der Arbeit mit dem Produkt)
  dem Scrum-Master
    Sorgt vor allem für einen reibungslosen Ablauf der Bearbeitung
    Räumt (nach Möglichkeit) Probleme aus dem Weg
    Klärt Probleme mit dem Team
  das eigentliche Team
    Ist gleichberechtigt bei der Aufgaben- und Problemformulierung beteiligt
    Jeder schätzt zusammen mit den beiden oben Aufgaben ein
    Nach Möglichkeit interdisziplinär besetzt

## Slide 14: BPE 5: Scrum: die Bausteine
Die Analyse
Das Sprint-Review und die Sprint-Retrospektive
Der Product-Backlog:
(auch als User-Stories bezeichnet, evtl. als Pendant zu den Use-Cases in UML)
Hier wird jede Aufgabe formuliert und bewertet.
Der Sprint:
Die Durchführung einer Arbeitsphase.
Die Roadmap:
als Übersicht, wohin es gehen soll. Die Phasen werden auch als Epics bezeichnet.
Z.B.
  Nach einem Monate prototypische Webseite mit Frontend und Backend und der Seitenübersicht fertig, z.B. Login möglich, Seitennavigation
  Nach einem weiteren Monat Funktion X und Y fertig, usw.

## Slide 15: BPE 5: Scrum: der Produkt-Backlog
Möglichst nur eine Funktion
Pro Eintrag steht alles drin, was wichtig ist. Je genauer und umfangreicher, desto besser klappt die Abarbeitung. Z.B.
  Kurzbeschreibung (User-Story)
  Was soll es können/wie soll es funktionieren
  Aufwand / Priorisierung
  Abnahmekriterien (wann ist die Eigenschaft erfüllt) /Tests
Story-Points
  Bewertung/Aufwand der Aufgabe (Wichtig: jeder vom Team muss schätzen, nicht nur die Spezialisten). Dafür wird gerne der Planning Poker eingesetzt. Gängige Bewertungen:
    Oft (angepasste Fibonacci-Folge): 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
    Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
    Kleidungsgrößen: XS, S, M, L, XL, XXL
Priorisierung:
  Zusätzlich zu den Story-Points wird eine Priorisierung durchgeführt. Meist vom Product-Owner.

## Slide 16: BPE 5: Scrum: der Backlog (ein Beispiel)
Themen
Kurzbeschreibung der Aufgabe/der Funktion
Beschreibung der Abnahme
Scoring (noch nicht durchgeführt)
Kommentare, Bemerkungen (z.B. aus der Diskussion, FoBi)
Beispiel mit https://easybacklog.com/

## Slide 17: BPE 5: Scrum: die Bewertung
Planning Poker liefert die Story-Points
  Jeder im Team muss die Aufgabe einschätzen
  Unabhängig von seinen spezifischen Fähigkeiten
  Die exponentiell steigenden Werte sollen den geschätzten Aufwand abbilden
  Zusätzlich hat man oft noch die Bewertung ‚?‘. Damit kann man ausdrücken, dass man mit der Aufgabe nichts anfangen kann, Fortbildung benötigt.
  Planning Poker wird meist so durchgeführt, dass sich jeder die Aufgabe durchliest, sich eine Bewertung überlegt und alle gleichzeitig aufdecken
  Diejenigen mit den Extremwerten (unten/oben) müssen ihre Einschätzung erläutern
  Wie lange / oft Planning Poker pro Aufgabe durchgeführt wird, obliegt dem Project Owner
Priorisierung:
  Zum Schluss priorisiert den Project Owner die Aufgaben für die Sprints.

## Slide 18: BPE 5: Scrum: der Sprint
Das Team arbeitet in Sprints.
Sprints sind definierte Zeitintervalle (typ. 1 bis max. 3 Wochen), in denen nach Möglichkeit ohne Unterbrechung an den Aufgaben gearbeitet wird.
Sprint-Planning
Sprint
. . . .
. . . .
Daily-Scrum: sehr kurzes Treffen (max. 15 Min.). Jeder (!):
Was habe ist gestern gemacht?
Was mache ich heute?
Hat mich etwas behindert?
Sprint-Review
Sprint-Retrospektive
Aktualisierung des Backlogs
Manchmal auch schon in der Hälfte

## Slide 19: BPE 5: Scrum: Sprintplanung (ein Beispiel)
Aufgaben für den Sprint
Nicht zugewiesene Aufgaben aus dem Backlog

## Slide 20: BPE 5: Scrum: Sprintplanung (ein Beispiel)
Aufgaben für den Sprint
Nicht zugewiesene Aufgaben aus dem Backlog

## Slide 21: BPE 5: Scrum: der Sprint
Das Team startet mit dem Sprint-Planning.
  Die Aufgaben müssen so zugeschnitten und geplant sein, dass sie in dem Sprint zu bearbeiten sind. Die im Sprint befindlichen Aufgaben werden auch als Sprint-Backlog bezeichnet.
Der Scrum-Master managed das Team.
  Er organisiert die Meetings
  Er beseitigt Störungen / Hindernisse
  Unterstützt den Product-Owner beim Aktualisieren des Backlog

## Slide 22: BPE 5: Scrum: der Sprint
Reviews am Ende des Sprint.
  Sprint-Review: die Ergebnisse werden vorgestellt. Was funktioniert, was funktioniert noch nicht. Produkt- und Feature-Demo
  Sprint-Retrospektive: Unabhängig vom Review. Wie hat der Sprint funktioniert? Was hat nicht so gut geklappt? Was können wir verbessern.