## Slide 1: TGI BPE 5: Projektmanagement
Anwendungsbeispiel Webseiten

## Slide 2: BPE 5: Umsetzung im Unterricht
Es existieren bereits sehr gute Beispiele und Anleitungen, um Scrum im Unterricht einzusetzen
  Scrum in die Schule (Version 1), https://visual-books.com/scrum-in-die-schule/
  eduScrum, https://www.eduscrum.nl/img/The_eduScrum_Guide_German_2.pdf
Die obigen – auf den Schulbetrieb zugeschnittenen – Anleitungen sind umfangreich beschrieben und enthalten viele schöne Hinweise insbesondere auch im Hinblick auf mögliche einzusetzende Tools
Hier soll zusätzlich ein praktisches Beispiel mit dem Focus auf den InfTec-Bereich gezeigt werden
Bereits im Übersicht-Teil konnte gezeigt werden, dass sich die z.B. die Verknüpfung eines Projekts im Wahlbereich und die BPE 5 gut miteinander kombinieren läßt.

## Slide 3: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Hinweise)
Das vorgestellte Beispiel ist bewusst keine Verknüpfung von Informatik-Wahlfach und InfTec-BPE und orientiert sich vom Umfang an den in der BPE vorgesehenen Stundenanzahl.
Die konkrete Vorgehensweise muss sich an der Klasse orientieren. Um einen neuen Stoff auf diese Weise durch die SuS erarbeiten zu lassen, dürften die vorgesehen Stunden nicht ausreichen.
Besser ist es, ein Projekt zur Vertiefung eines durchgenommen Stoffes durchzuführen.
Dem vorgeschlagenen Beispiel liegt die Annahme zugrunde, dass der allgemeine Stoff zu HTML-Grundlagen bereits durchgenommen wurde.

## Slide 4: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Hinweise)
In die Rolle des Project Owners sollte die Lehrerin/der Lehrer schlüpfen.
Von der Klasse bzw. den SuS in der Klasse hängt es ab, ob eine SuS pro Gruppe die Rolle des Scrum Masters übernimmt oder nicht.
Probleme haben die SuS auch oft mit der Aufstellung des Back-Logs. Sie können sich die Aufgaben/Funktionen und notwendigen Tätigkeiten oft genug nicht hinreichend gut vorstellen, um den Back-Log ohne Hilfe zu erstellen.
Besser ist es daher, ein Projekt zur Vertiefung eines durchgenommen Stoffes durchzuführen.
Dem vorgeschlagenen Beispiel liegt die Annahme zugrunde, dass der allgemeine Stoff zu HTML-Grundlagen bereits durchgenommen wurde.
ggfs. sind kurze Handreichungen zu einzelnen Themen mit Beispielen sinnvoll, um die einzelnen Stories zu bearbeiten

## Slide 5: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Aufgabe)
Das folgende Beispiel wurde mit easybacklog.com erstellt. Das Tool ist frei, lediglich eine Registrierung ist erforderlich.
Die folgende Beispiel könnte eine Lernsituation abbilden (die Wahlthemen finden in Gruppenteilung statt):
  Wir wollen ein agiles Projektmanagement praktisch kennenlernen. Als Projekt wählen wir die Erstellung einer kleinen Webseite.
  Die Gruppe wird in 3 Teams eingeteilt. Jedes Team findet sich oder wird zugeteilt
  Die Lehrperson sucht sich ein Team heraus und erarbeitet mit dem Team die Bewertung und ggfs. die Aufteilung von Stories in zwei oder mehr, falls erforderlich
  Für schnelle Teams können optionale Stories bereit gehalten werden
15‘
30‘

## Slide 6: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Backlog - vorgegeben)

## Slide 7: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Backlog - Scoring)
Was bedeutet Scoring eigentlich?
  hinter dem Scoring steckt die Abschätzung des Aufwandes und der Dauer zur Realisierung der Story
  abgesehen von Routineaufgaben steckt in jeder Aufgabe eine Unsicherheit – neue Dinge, eine Ahnung hat man, aber wie gehts genau?
  das gilt für Profis, die sich auf einmal mit progressive Apps beschäftigen sollen, wie eben auch für SuS
  die Idee hinter dem Fibonacci-Scoring soll eben die Einschätzung des Aufwands, der Dauer, aber auch das Risiko, dass es nicht so funktioniert wie man denkt, mit abdecken
  unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht verkehrt, von den SuS ‚lediglich‘ zu verlangen, dass sie einschätzen, wie lange sie für eine Aufgabe benötigen

## Slide 8: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (1. Sprint)
Anschließend priorisiert der Project Owner die Stories
der 1. Sprint beginnt
5‘
40‘

## Slide 9: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (1. Sprint)
Stand-up
Fertigstellung des Sprints
Abnahme des Sprints
5‘
70‘
10‘

## Slide 10: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (weitere Sprints)
Zwischendurch kann man die Performance begutachten
Aber Achtung: die meisten Tools sind darauf ausgelegt, dass kontinuierlich an dem Projekt gearbeitet wird. (das gezeigte Easybacklog geht von der Arbeitszeit aus)
Die Anzahl der Sprints bis zu den einzelnen Reviews und Retrospektiven sollte nach Arbeitsfortschritt festgelegt werden, da die Sprints mit den Schulstunden extrem kurz sind.
Wichtig ist, dass darauf geachtet wird, dass jeder SuS etwas zu tun hat, entweder einzeln oder als Tandem.