## Slide 1
Product-Owner: (hat den Hut auf, wenn es um das Produkt geht).
Formuliert zuerst die Road-Map
Formuliert dann daraus das Product-Backlog.
Product-Backlog:
Er wird vom Product-Owner erstellt (auch als User-Stories bezeichnet, in UML als Pendant zu den Use-Cases)
Hier wird jede Phase (sinnvollerweise zunächst die erste) im Detail als Aufgabe formuliert.
Die Roadmap:
als Übersicht, wohin es gehen soll. Die Phasen werden auch als Epics bezeichnet.
Z.B.
  Nach 3 Monaten Webseite fertig gestellt
  Nach einem weiteren Monat Mobilseite fertig
  Nach weiteren 6 Monaten als App fertig
Scrum (Gedränge) als Framework zum Projektmanagement

## Slide 2
Im Product-Backlog werden die Aufgaben so detailliert wie möglich beschrieben.
Pro Eintrag steht alles drin, was wichtig ist. Je genauer und umfangreicher, desto besser klappt die Abarbeitung. Z.B.
Was soll es können/wie soll es funktionieren
Wer soll damit wie arbeiten
Was wird benötigt, damit es getestet werden kann
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein
Wie und was kann/muss getestet werden
Abnahmekriterien (wann ist die Eigenschaft erfüllt)
Priorisierung:
Alle Aufgaben im Product-Backlog müssen nun priorisiert werden. In der Priorisierung muss die Wichtigkeit, die Komplexität aber auch der Aufwand stecken (schließlich will der Auftraggeber wissen, was es kostet). Kein Eintrag darf die gleiche Priorität haben.
Hierfür sind sog. Story-Points geprägt worden, mit denen die oben genannten Punkte vom Team eingeschätzt werden.
Es ist wichtig, dass diese Einschätzung vom gesamten Team vorgenommen wird, nicht nur von den Spezialisten.
Möglichst nur eine Funktion

## Slide 3
Der Product-Owner priorisiert die Aufgaben:
Das Team startet mit den Sprints.
Sprints sind definierte Zeitintervalle (typ. 1 bis 3 Wochen), in denen nach Möglichkeit ohne Unterbrechung an den Aufgaben gearbeitet wird.
(Scrum-Sprints werden gerne als Kreis dargestellt. Da wir uns nicht im Kreis drehen wollen, stellen wir es hier lieber als fortlaufenden Prozess dar.)
Sprint-Planning
Sprint
. . . .
. . . .
Daily-Scrum: sehr kurzes Treffen (max. 15 Min.). Jeder (!):
Was habe ist gestern gemacht?
Was mache ich heute?
Hat mich etwas behindert?
Sprint-Review
Sprint-Retrospektive
Aktualisierung des Backlogs
Manchmal auch schon in der Hälfte

## Slide 4
Der Sprint
Das Team startet mit den höchst priorisierten Aufgaben
Der Scrum-Master managed das Team
Er organisiert die Meetings
Er beseitigt Störungen / Hindernisse
Unterstützt den Product-Owner beim Aktualisieren des Backlog
Die Aufgaben sollten so zugeschnitten und geplant sein, dass sie in der definierten (in der Planung) Zeitspanne zu bearbeiten sind. Die im Sprint befindlichen Aufgaben werden manchmal auch als Sprint-Backlog bezeichnet.
Dabei gelten die folgenden Regeln:
Ein Sprint sollte zwischen 1 und 3 Wochen lang sein
Längere Aufgaben sind zu unterteilen (kann an den Story-Points festgemacht werden (z.B. nicht über einem bestimmten Wert pro Aufgabe)

## Slide 5
Am Ende (manchmal auch etwa in der Hälfte) der Zeit, wird der Sprint analysiert.
Sprint-Review: die Ergebnisse werden vorgestellt. Was funktioniert, was funktioniert noch nicht.
Produkt- und Feature-Demo
Sprint-Retrospektive: Unabhängig vom Review. Wie hat der Sprint funktioniert? Was hat nicht so gut geklappt? Was können wir verbessern.
Der Sprint