## Slide 1: TGI BPE 5: Projektmanagement
Anwendungsbeispiel

## Slide 2: BPE 5: Umsetzung im Unterricht
Es existieren bereits sehr gute Beispiele und Anleitungen, um Scrum im Unterricht einzusetzen
  Scrum in die Schule (Version 1), https://visual-books.com/scrum-in-die-schule/
  eduScrum, https://www.eduscrum.nl/img/The_eduScrum_Guide_German_2.pdf
Die obigen – auf den Schulbetrieb zugeschnittenen – Anleitungen sind umfangreich beschrieben und enthalten viele schöne Hinweise insbesondere auch im Hinblick auf mögliche einzusetzende Tools
Hier soll zusätzlich ein praktisches Beispiel mit dem Focus auf den InfTec-Bereich gezeigt werden
Bereits im Übersicht-Teil konnte gezeigt werden, dass sich die z.B. die Verknüpfung eines Projekts im Wahlbereich und die BPE 5 gut miteinander kombinieren läßt.

## Slide 3: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Hinweise)
Das vorgestellte Beispiel ist bewusst keine Verknüpfung von Informatik-Wahlfach und InfTec-BPE und orientiert sich vom Umfang an den in der BPE vorgesehenen Stundenanzahl.
Die konkrete Vorgehensweise muss sich an der Klasse orientieren. Um einen neuen Stoff auf diese Weise durch die SuS erarbeiten zu lassen, dürften die vorgesehen Stunden nicht ausreichen.
Besser ist es, ein Projekt zur Vertiefung eines durchgenommen Stoffes durchzuführen.
Dem vorgeschlagenen Beispiel liegt die Annahme zugrunde, dass der allgemeine Stoff zu HTML-Grundlagen bereits durchgenommen wurde.

## Slide 4: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Hinweise)
In die Rolle des Project Owners sollte die Lehrerin/der Lehrer schlüpfen.
Von der Klasse bzw. den SuS in der Klasse hängt es ab, ob eine SuS pro Gruppe die Rolle des Scrum Masters übernimmt oder nicht. Gute Erfahrungen wurden damit gemacht, dies mit der Klasse/den Gruppen auszudiskutieren und ggfs. den Scrum Master zu unterstützen.
Probleme haben die SuS auch oft mit der Aufstellung des Back-Logs. Sie können sich die Aufgaben/Funktionen und notwendigen Tätigkeiten oft genug nicht hinreichend gut vorstellen, um den Back-Log ohne Hilfe zu erstellen.
Besser ist es daher, ein Projekt zur Vertiefung eines durchgenommen Stoffes durchzuführen.
Dem vorgeschlagenen Beispiel liegt die Annahme zugrunde, dass der allgemeine Stoff zu HTML-Grundlagen bereits durchgenommen wurde.

## Slide 5: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Hinweise)
In der vorne genannten Beispielen (EduScrum und Scrum in die Schule) sind diverse Beispiele geeigneter Tools zur Planung und Verwaltung der Logs und der Durchführung aufgeführt. Etwas mehr Unterstützung kann man auch bei Scrum4Schools finden (https://www.borisgloger.com/ueber-uns/csr/scrum-4-schools/).
Allerdings kann man auch eine Verwaltung einfach mit einer Tabellenkalkulation recht übersichtlich umsetzen.
Werden Programmierprojekte (z.B. aus den Wahlfächern der Informatik) als Gegenstand des Projektmanagements eingesetzt, sollten auch Methodiken wie Unit-Tests, Component-Tests, Pair-Programming usw. eingesetzt werden (jeweils abhängig von der konkreten Aufgabe).

## Slide 6: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Aufgabe)
Wir wollen ein sog. agiles Projektmanagement an einem praktischen Beispiel ausprobieren. Als Projekt wählen wir die Erstellung einer kleinen Webseite.
Die Webseite sollte aus 4 bis 5 Seiten zum Thema ‚Hobby‘ bestehen (Option für Schnelle: zusätzliche Anpassung an Mobilgeräte). Enthalten sein sollen eine Kontaktseite mit Karte (schematisiert oder echt zur Schule), mindestens eine Bilderseite sowie eine weitere Seite mit einem Video.
Startet mit dem Lesen des Info-Blattes zum Scrum-Verfahren (das wollen wir ausprobieren).

## Slide 7: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Aufgabe)
Teilt euch ein:
  Die Lehrerin/der Lehrer ist der Product-Owner (PO)
  Jemand aus dem Team ist der Srum-Master
  Die Teams sollten maximal 7 Personen umfassen
Die Erstellung des Back-Logs ist eine Herausforderung für die SuS. Was muss getan werden, um die Webseite von Grund aufzubauen?
  Entweder gibt der Project Owner den Back-Log vor
  Oder die Gruppe erstellt den Back-Log gemeinsam mit dem Project Owner
Der Project Owner legt auch fest, wie der Back-Log (Sprint-Log) geführt wird (auf Papier/Whiteboard, Excel-Blatt, Online-Tool)
Ist der Back-Log fertig, startet jedes Team mit dem Scrum Poker.
Um dem Gedanken des agilen Modells möglichst gut zu entsprechen, sollte der Scrum-Poker mit allen Teams einzeln durchgeführt werden.

## Slide 8: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Aufgabe)
Entweder werden Scrum-Poker-Karten ausgeteilt oder der Poker wird online durchgeführt (z.B. https://scrumpoker.online/).
Nun geht der Poker los:
  Jede Aufgabe wird vom Project Owner vorgestellt
  Alle aus dem Team stellen Fragen dazu, bis allen die Aufgabe klar zu sein scheint
  Dann wertet jeder still und alle decken gleichzeitig auf.
  Weit auseinander liegende Wertungen werden von den betreffenden Team-Mitgliedern ausdiskutiert (nur von denen).
  Dann wird die Wertung wiederholt.
  Die Anzahl Iterationen pro Item begrenzt der Project Owner. Er kann dann entscheiden, dass z.B. das Mittel der bisherigen Wertungen festgelegt wird.

## Slide 9: BPE 5: Scrum – ein Webprojekt (Aufgabe)
Der Beginn des Sprints
  Jedes Teammitglied greift sich eine Aufgabe (oder der PO entscheidet sich für ein Pair Programming) und bearbeitet diese
  Der Scrum Master kümmert sich um Probleme und klärt diese mit dem PO.
  Der PO legt einen Zeitzyklus für einen Sprint fest und führt dann einen Stand-Up durch.
  Jedes Team-Mitglied muss sich kurz äußern.
Der PO führt z.B. nach zwei Arbeitseinheiten ein Review und eine Retrospektive durch